Demande de remise du DOE Lettre du maître d'œuvre à l'entreprise : documents attendus, délai, conséquences

Modèle ArchiVoice · Version du 3 octobre 2026 · archivoice.fr

Comment utiliser ce modèle : une lettre par entreprise, envoyée avant les opérations préalables à la réception. Joignez la liste des documents attendus pour son lot (onglet « Checklist DOE » du fichier Excel).

[Agence d'architecture ou maître d'œuvre]

[Adresse]

[Téléphone, e-mail]

[Entreprise titulaire du lot]
[Adresse]

[Ville], le [date]

Lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise contre signature

Objet : remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), lot [n° et intitulé]

Opération : [nom et adresse du chantier] · Marché : [références, date de signature]

Madame, Monsieur,

La réception des travaux de votre lot est envisagée à compter du [date prévisionnelle]. Afin de constituer le dossier des ouvrages exécutés de l'opération, nous vous remercions de nous adresser les documents de votre lot listés ci-dessous, au plus tard le [date limite].

[Marché public] Conformément à l'article 40.1 du CCAG Travaux 2021, ces documents sont à remettre lors de la demande de réception. [Marché privé] Conformément à l'article [n°] du [CCAP ou contrat], ces documents sont dus avant la réception.

DOCUMENTS ATTENDUS POUR VOTRE LOT

| Document | Format | Remis le |
| --- | --- | --- |
| Plans d'exécution conformes à la réalisation | PDF + DWG (IFC si BIM) |  |
| Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre | PDF |  |
| Spécifications de pose | PDF |  |
| Notices de fonctionnement | PDF |  |
| Prescriptions de maintenance des équipements | PDF |  |
| Conditions de garantie des fabricants | PDF |  |
| PV d'essais et de mise en service | PDF |  |
| Constats d'évacuation des déchets | PDF |  |
| Éléments pour le DIUO (copie au coordonnateur SPS) | PDF |  |

Les documents relatifs au DIUO sont également transmis au coordonnateur sécurité et protection de la santé.

Les plans d'exécution doivent être conformes aux ouvrages réellement exécutés, et non aux plans du marché. Les documents remis sous forme électronique doivent être identifiables et exploitables dans les formats indiqués ci-dessus.

Nous attirons votre attention sur le fait que l'absence de remise à la date demandée entraîne l'application des dispositions prévues par votre marché ([pénalités / retenue, article n°]), et que l'établissement du décompte définitif est lié à la remise du DOE complet [si le marché le prévoit].

Nous restons à votre disposition pour toute précision et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

[Nom, qualité, signature]

Modèle proposé par ArchiVoice (archivoice.fr), le logiciel qui rédige vos comptes rendus de chantier à partir de votre dictée. Modèle indicatif, à adapter à votre marché : il ne remplace pas un conseil juridique sur un dossier particulier.