Procès-verbal de réception de travaux Structure type : opération, parties, décision, réserves numérotées, documents, signatures

Modèle ArchiVoice · Version du 8 juillet 2026 · archivoice.fr

Comment utiliser ce modèle : un PV par marché (donc par entreprise) en corps d'état séparés. Une réserve = un désordre localisé et décrit factuellement, photographié le jour même. La date d'effet fait courir les garanties.

1. IDENTIFICATION DE L'OPÉRATION

| Champ | À compléter |
| --- | --- |
| Opération | [Nom et adresse du chantier] |
| Marché / devis | [Références, date de signature] |
| Lot(s) concerné(s) | [N° et intitulé] |

2. PARTIES PRÉSENTES

| Qualité | Nom / raison sociale | Représentant |
| --- | --- | --- |
| Maître d'ouvrage | [Nom] | [Nom, qualité] |
| Entreprise | [Raison sociale] | [Nom, fonction] |
| Maître d'œuvre / architecte | [Agence] | [Nom] |

Mentionner les absents dûment convoqués.

3. DATES

| Champ | À compléter |
| --- | --- |
| Date de la visite | [Date] |
| Date d'effet de la réception | [Date : point de départ des garanties] |

La date d'effet fait courir le parfait achèvement (1 an), le bon fonctionnement (2 ans) et la décennale (10 ans).

4. DÉCISION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

| Cocher | Décision |
| --- | --- |
| [ ] | Réception prononcée SANS RÉSERVE |
| [ ] | Réception prononcée AVEC RÉSERVES (liste en rubrique 5) |
| [ ] | Réception REFUSÉE (motifs consignés en annexe) |

5. RÉSERVES NUMÉROTÉES

| N° | Localisation | Description du désordre | Lot / entreprise | Délai de levée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pièce, repère] | [Fait précis et mesurable] | [Lot, entreprise] | [Date] |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

6. DÉLAI GLOBAL DE LEVÉE DES RÉSERVES

[Délai convenu et modalités de vérification : visite contradictoire de levée, PV de levée des réserves.]

7. REMISE DES DOCUMENTS

[DOE (dossier des ouvrages exécutés), notices, garanties fabricants : remis ce jour ou à remettre avant le (date).]

8. SIGNATURES

| Maître d'ouvrage | Entreprise | Maître d'œuvre (assistance) |
| --- | --- | --- |
| [Nom, date, signature] | [Nom, date, signature] | [Nom, date, signature] |

Chaque page paraphée ; un exemplaire remis à chaque partie.

Modèle proposé par ArchiVoice (archivoice.fr), le logiciel qui rédige vos comptes rendus de chantier à partir d'une simple dictée. Libre d'utilisation dans vos opérations.